АДМИНИСТРАЦИЯ

САНДОВСКОГО РАЙОНА

# Тверская область

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 11.04.2019                                           п.Сандово                                              № 130-Р

Об утверждении Плана мероприятий

(«Дорожная карта») по выполнению  работ

по объекту  «Благоустройство центрального парка

по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области»

В целях исполнения

1.Утвердить  План мероприятий («Дорожная карта») по выполнению работ по объекту «Благоустройство центрального парка по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области» (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Сандовского района Фумина Е.А.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и полежит размещению на официальном сайте администрации Сандовского района.

Глава   Сандовского  района                                                   О.Н. Грязнов

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по выполнению  работ по объекту

««Благоустройство центрального парка по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Занесение информации о закупке в план закупок, план -график | 29.04.2019 года | Отдел экономики администрации Сандовского района |
| 2. | Подготовка документов для проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта «Благоустройство центрального парка по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области» | до13.05.2019 года | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 3. | Опубликование извещения по проведению электронного аукциона | 14.05.2019 года | Отдел экономики администрации Сандовского района |
| 4. | Подготовка ценовых предложений для обоснования начальной максимальной цены для заключения муниципального контракта на проведение строительного контроля | 11.06.2019 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 5. | Подписание сторонами муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Благоустройство центрального парка по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области» | 10.06.2019 | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 6. | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно -коммунального хозяйства Тверской области в установленном порядке копии контракта (договора) на выполнение работ по объекту «Благоустройство центрального парка по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области» | 11.06.2019 года | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 7. | Подписание сторонами муниципального контракта по проведению строительного контроля по объекту «Благоустройство центрального парка по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области» | 13.06.2019 года | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 8. | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно -коммунального хозяйства Тверской области отчета о финансировании за счет средств местного бюджета расходов на капительный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ежемесячно до 5 числа текущего месяца | Финансовый отдел администрации Сандовского района |
| 9. | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно -коммунального хозяйства Тверской области отчета об использовании субсидий из областного бюджета Тверской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ежемесячно до 10 числа месяца | Финансовый отдел администрации Сандовского района |
| 10. | Осуществление контроля за выполнением работ подрядчиком в соответствии с муниципальным контрактом | в течение исполнения муниципального контракта | Заместитель Главы администрации Сандовского района, отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 11. | Создание Межведомственной приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию | 10 августа 2019 года | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 12. | Осуществление Межведомственной приемочной комиссией приемки выполненных работ по объекту «Благоустройство центрального парка по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области» | 12 августа 2019 года | Заместитель Главы администрации Сандовского района |
| 13. | Осуществление приема исполнительной документации по объекту «Благоустройство центрального парка по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области» | до 25 августа 2019 года | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 14. | Сдача документов в Министерство энергетики и жилищно — коммунального хозяйства Тверской области по объекту «Благоустройство центрального парка по адресу: ул. Советская, п. Сандово, Тверской области» для получения субсидии из областного бюджета: - заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающие перечисление муниципальным образованием Тверской области «Сандовский район» подрядным организациям средств местного бюджета за выполненные работы на объекте; - Заверенные установленном порядке копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); - заверенные в установленном порядке копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2); - заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающие перечисление муниципальному образованию «Сандовский район» Тверской области подрядным организациям средств областного бюджета Тверской области за выполненные работы на Объекте, начиная с момента их поступления из областного бюджета Тверской области; - заверенную в установленном порядке копию акта приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию ; - фотоматериалов о проделанной работе на Объекте (фактическое состояние после проведения ремонтных работ ( на электронном и бумажном носителях). | Д о 01.09.2019 года | Заместитель Главы администрации Сандовского района, отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |

Управляющая делами

администрации Сандовского района                                             Г.И. Горохова